АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

от 19 февраля 2021года   № 14-р

Об организации и проведению  мероприятий в период весеннего половодья на территории Никольского сельсовета Горшеченского района  в 2021 году

Во исполнения  распоряжения  Администрации Горшеченского района № 34-р от 18.02.2021 года  «Об организации и проведению  мероприятий в период весеннего половодья на территории Горшеченского района Курской области в 2021 году»  в целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска  паводковых вод, недопущения чрезвычайных  ситуаций вследствие  весеннего половодья на территории Никольского  сельсовета Горшеченского района  в 2021 году

1. Администрации сельсовета (Попова В.В.)  разработать  план противопаводковых  мероприятий по пропуску  паводковых вод и ликвидации  возможных  последствий  весеннего половодья.

2. О возникновении чрезвычайных ситуаций, принятых мерах, немедленно докладывать по линии ЕДДС Администрации Горшеченского района

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района.

Глава  Никольского  сельсовета                                   Ю.И.Золотухин

Приложение

к распоряжению Администрации

Никольского  сельсовета

№ 1-р от 19.02.2021г.

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по предупреждению  и ликвидации возможных  последствий                                                 весеннего половодья  на период паводка 2021  года                                                                             на территории  Никольского сельсовета

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести очистку артскважин от снежных заносов, обеспечить полную их герметизацию, оборудовать отводные каналы вокруг артскважин для исключения загрязнения паводковыми водами водоносных слоев питьевой воды | 20 февраля 23 февраля | Золотухин Ю.И. |
| 2. | Провести очистку шахтных колодцев от снежных заносов, обеспечить полную их герметизацию, оборудовать отводные каналы вокруг шахтных колодцев для исключения загрязнения паводковыми водами водоносных слоев питьевой воды | 20 февраля 23 февраля | Золотухин Ю.И. Владельцы шахтных колодцев |
| 3. | Провести очистку подъездных путей к плотине по ул. Придорожная, очистить трубу от снега, освободить от кустарников. | 20 февраля 23 февраля | Золотухин Ю.И. |
| 4. | Вести контроль по автомобильной дороги «Никольское – Нижнедорожное» по возможному ее подтоплению | На период паводка | Золотухин Ю.И. |
| 4. | Образовать аварийно- восстановительную бригаду, выделив им необходимую технику и людские ресурсы | февраль март | Золотухин Ю.И. Попова В.В. |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей: - о последствиях весеннего половодья, - о запрете выхода на лед водоемов | 20 февраля | Директор школы Сезонова Д.Ю. |
| 6. | В период весеннего паводка об обстановке докладывать ежедневно в дежурно- диспетчерскую службу Администрации района ЕДДС по тел. 2-17-77 | На период паводка | Попова В.В. |
| 7. | Провести разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы на Оскольском водохранилище | Весь период | Попова В.В. |